**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แบบ ผ. 02**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ**

 **----------------------------------------**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ**

**-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม**

**1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2561****(บาท)** | **2562 (บาท)** | **2563****(บาท)** | **2564****(บาท)** | **2565****(บาท)** |
|  | โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต. (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) | -เพื่อให้พนักงานและผู้มาติดต่อราชการได้มีที่จอดรถที่เพียงพอ | กว้าง 6 เมตรยาว 16 เมตร | - | - | 300,000 | 300,000 | - | 1 แห่ง | มีโรงรถพร้อมลานจอดรถเพียงพอสำหรับผู้มาติดต่อราชการ | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการอบต.หนองบัวดง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) | -เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กว้าง 12 เมตรยาว 500 เมตร | - | - | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1 แห่ง | -มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | อบต.หนองบัวดง/ กองช่าง |
|  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานภายในพื้นที่ อบต.หนองบัวดง | -อบต.มีอาคารอเนกประสงค์ใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมและการใช้ประชุม | อาคารสำนักงานภายในพื้นที่ อบต.หนองบัวดงอาคารสำนักงานภายในพื้นที่ อบต.หนองบัวดง | - | - | 500,000 | 300,000 | - | 1 แห่ง | -มีอาคารสำนักงานภายในพื้นที่ อบต.หนองบัวดงอาคารสำนักงานภายในพื้นที่ อบต.หนองบัวดง | อบต.หนองบัวดง/ กองช่าง |

| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2561****(บาท)** | **2562 (บาท)** | **2563****(บาท)** | **2564****(บาท)** | **2565****(บาท)** |
|  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ภายใน อบต.หนองบัวดง | -อบต.มีอาคารอเนกประสงค์ใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมและการใช้ประชุม | อาคารอเนกประสงค์ภายใน อบต.หนองบัวดง | - | - | 300,000 | 150,000 | - | 1 แห่ง | -มีอาคารอเนกประสงค์ภายใน อบต.หนองบัวดง | อบต.หนองบัวดง/ กองช่าง |
|  | โครงการทำคลองส่งน้ำหนองทัพส่วยลงแม่น้ำเสียวโครงการลื้อคลองส่งน้ำหนองทัพส่วยลงแม่น้ำเสียวบ้านทัพส่วย หมู่ที่ 5 | -เพื่อจัดหาแหล่งน้ำให้ราษฎรในพื้นที่ที่ประสบปัญหาเดือดร้อน จากการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค – บริโภคและทำการเกษตร | เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำ เพื่อบรรเทาการเกิดอุทกภัย | - | - | 500,000 | 200,000 | - | ราษฎรในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง | -ราษฎรมีแหล่งน้ำสำหรับเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง สามารถประกอบอาชีพเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ได้ตลอดปี | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการทำสะพานข้ามคลองส่งน้ำหนองปากท้างบ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 1 | -เพื่อการสัญจรไปมามีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ประชาชนตำบลหนองบัวดง | - | - | 200,000 | 150,000 | - | 1 แห่ง  | -ราษฎรในตำบลหนองบัวดง ได้ใช้ประโยชน์จากการก่อสร้างสะพานข้ามคลองส่งน้ำหนองปากทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสีแยกวัดบ้านหนองพอกไปถึงถนนลาดยาง บ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กว้าง 5 เมตรยาว 160 เมตรหนา 0.15 เมตร | - | - | 500,000 | 150,000 | - | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายนพดล สานุสันต์ไปวัดป่าศรีบัวทอง บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 1 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กว้าง 5 เมตรยาว 180 เมตรหนา 0.15 เมตร | - | 250,000 | 500,000 | - | - | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทัพส่วยไปถึงคันไดร์ บ้านทัพส่วย หมู่ที่ 5 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กว้าง 5 เมตรยาว 150 เมตรหนา 0.15 เมตร | - | - | 250,000 | 300,000 | 150,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองบัวดง บ้านหนองบัวดง หมู่ที่ 6 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กว้าง 5 เมตรยาว 170 เมตรหนา 0.15 เมตร | - | - | 500,000 | - | 150,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกร้านค้าแยกกองทุนหมู่บ้านโนนสมบูรณ์ไปถึงถนนรอบหนองบัวดง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กว้าง 5 เมตรยาว 150 เมตรหนา 0.15 เมตร | - | - | - | 500,000 | 150,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |

| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2561****(บาท)** | **2562 (บาท)** | **2563****(บาท)** | **2564****(บาท)** | **2565****(บาท)** |
|  | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตภายในตำบลหนองบัวดง | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กว้าง 5 เมตรยาว 260 เมตรหนา 0.15 เมตร | - | - | 500,000 | 500,000 | 200,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตู้ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัวดง | -เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้ในการอุปโภค-บริโภค ภายในหมู่บ้าน | 1 แห่ง | - | - | 200,000 |  | 200,000 | ประชาชนมีน้ำใช้ที่เพียงพอ | -ประชาชนมีน้ำสะอาดไว้ใช้ในการอุปโภค – บริโภค ทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้น | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าภายในตำบลหนองบัวดง | -เพื่อแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนในเรื่อง อุปโภค – บริโภค เนื่องจากระบบกระแสไฟฟ้ามีไม่เพียงพอ | ตำบลหนองบัวดงมีกระแสไฟฟ้าเพียงพอต่อระบบการสูบน้ำเพื่อลดปัญหา | - | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | จำนวน 1 หม้อ | -ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ได้มีน้ำใช้อุปโภค – บริโภค | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการซ่อมแซมสันคลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ำ บ้านหนองบัวดง หมู่ที่ 6 | -เพื่อลดความเสียหายของพื้นที่การเกษตรช่วงฤดูแล้งและหน้าฝน | ซ่อมแซมสันคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านหนองบัวดง | - | 200,000 | - | 200,000 | - | 1 แห่ง | -ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ที่สันคลองส่งน้ำได้อย่างสะดวก สามารถจ่ายน้ำและกระจายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเส้นหนองโน บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 1 | -เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตร | ยาว 1,500 เมตร | - | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | เกษตรกร 20% ใช้ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร | -เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตร | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากหน้าบ้านนางสมหวัง สมอาษาถึงสี่แยกทางไปบ้านดงเค็งบ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 1 | -เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กว้าง 0.30 เมตรลึก 0.40 เมตร ยาว 250 เมตร | - | - | - | 300,000 | - | 1 เส้น | -ลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางหฤทัยถึงหนองเม็กบ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 1 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กว้าง 4 เมตรยาว 500 เมตรหนา 0.15 เมตร | - | - | 300,000 | - | 200,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายนวล โสดถานา ถึงวัดป่าศรีบัวทอง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กว้าง 4 เมตรยาว 290 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร | - | - | 500,000 | 500,000 | 150,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตรจากบ้านนางใบ บุญที ถึงไร่นางบุญมา ผิวจันทร์ หมู่ที่ 1 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กว้าง 4 เมตรยาว 300 เมตรหนาเฉลี่ย 0.50 เมตร | - | - | 50,000 | 50,000 | - | 1 เส้น  | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการไฟฟ้าส่องสว่างรอบหมู่บ้าน ภายในตำบลหนองบัวดง | -เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ไฟฟ้าส่องสว่างรอบหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลหนองบัวดง | - | - | 150,000 | 150,000 | - | ไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มขึ้น 20 จุด | -ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสี่แยกถึงประปาเก่า บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2  | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 5 เมตรยาว 300 เมตรหนา 0.15 เมตร | - | - | 500,000 | 300,000 | - | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากซอย 2 ถึงซำหว้า บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 5 เมตรยาว 290 เมตรหนา 0.15 เมตร | - | - | - | 500,000 | 150,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านโนนสมบูรณ์บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ | -เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตร | กว้าง 5 เมตรยาว 290 เมตรหนา 0.15 เมตร | - | - | 500,000 | 200,000 | - | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกจากประปาถึงถนนลาดยางบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 4 เมตรยาว 270 เมตรหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร | - | - | 500,000 | 300,000 | 200,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเสริมถึงถนนมิยาซาว่า บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 5 เมตรยาว 250 เมตรหนา 0.15 เมตร | - | - | - | 500,000 | 100,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากซอยสี่ถึงหนองบัวดงบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 5 เมตรยาว 200 เมตรหนา 0.15 เมตร | - | - | - | 150,000 | 250,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำในหมู่บ้านบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2  | -เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กว้าง 0.30 เมตรลึก 0.40 เมตรยาว 250 เมตร | - | - | - | - | 250,000 | 1 เส้น | -ลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกจากเส้นลงลำน้ำเสียวถึงดอนผึ้ง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 4 เมตรยาว 280 เมตรหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร | - | - | 250,000 | 100,000 | 160,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากซอยสามถึงหนองบัวดงบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 5 เมตรยาว 280 เมตรหนา 0.15 เมตร | - | - | - | 160,000 | 290,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |

| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2561****(บาท)** | **2562 (บาท)** | **2563****(บาท)** | **2564****(บาท)** | **2565****(บาท)** |
|  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางสุขถึงบ้านนางดวงบ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 | -เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กว้าง 0.30 เมตรลึก 0.40 เมตรยาว 1,000 เมตร | - | - | 500,000 | - | 200,000 | 1 เส้น | -ลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเสมียนถึงสามแยกหนองยาง บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 4 เมตรยาว 100 เมตรหนา 0.15 เมตร | - | - | 500,000 | 165,000 | - | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางพิศมัยถึงบ้านนายมีบ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 5 เมตรยาว 180 เมตรหนา 0.15 เมตร | - | - | - | - | 250,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากสี่แยกถึงหน้าโรงเรียน บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 | -เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กว้าง 0.30 เมตรลึก 0.40 เมตรยาว 500 เมตร | - | - | - | - | 250,000 | 1 เส้น | -ลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการไฟฟ้าเพื่อการเกษตร จากหมู่บ้านถึงหนองบัวบ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 | -เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตร | ยาว 800 เมตร | - | - | - | 100,000 | - | เกษตรกร 20% ใช้ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร | -เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตร | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายตุ๋งถึงบ้านนางทองใสบ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 4 เมตรยาว 130 เมตรหนา 0.15 เมตร | - | - | - | - | 160,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสี่แยกถึงบ้านนายพูนทรัพย์ ชุมเดชบ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 4 เมตรยาว 200 เมตรหนา 0.15 เมตร | - | - | - | - | 200,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางทรงศิริถึงบ้านนายทองพูนย์ (รอบนอก)บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 4 เมตรยาว 500 เมตรหนา 0.10 เมตร | - | - | - | 490,000 | - | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกเส้นรอบดอนปู่ตาถึงหนองจอก บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 4 เมตรยาว 800 เมตรหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร | - | - | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางลงดอนปู่ตาบ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 4 เมตรยาว 200 เมตรหนา 0.15 เมตร | - | - | - | 500,000 | 250,000 | 1 เส้น  | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |

| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2561****(บาท)** | **2562 (บาท)** | **2563****(บาท)** | **2564****(บาท)** | **2565****(บาท)** |
|  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกจากแยกบ้านนายทองพูนย์ถึงดอนปู่ตาบ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 5 เมตรยาว 800 เมตรหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร | - | - | - | 300,000 | - | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำในหมู่บ้าน บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 | -เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กว้าง 0.30 เมตรลึก 0.40 เมตรยาว 500 เมตร | - | - | - | - | 250,000 | 1 เส้น  | -ลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกจากสามแยกต้นยางใหญ่ถึงหนองจอกบ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 4 เมตรยาว 500 เมตรหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร | - | - | - | 300,000 | 150,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากดอนปู่ตาถึงพนังกั้นน้ำบ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 4 เมตรยาว 500 เมตรหนา 0.15 เมตร | - | - | - | 490,000 | - | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากวัดถึงโรงปุ๋ย บ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 5 เมตรยาว 300 เมตรหนา 0.15 เมตร | - | - | - | - | 400,000 | 1 เส้น  | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานางทองพันธ์ สุดสาถึงนานายทองส่วน สุดสาบ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 5 เมตรยาว 400 เมตรหนา 0.15 เมตร | - | - | 450,000 | 200,000 | - | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าวัดบ้านหนองพอกถึงบ้านหนองแห้วบ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 5 เมตรยาว 500 เมตรหนา 0.15 เมตร | - | - | 450,000 | - | - | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายสุริยา เข็มทอง ถึง ถนนลาดยางบ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 | -เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กว้าง 0.30 เมตรลึก 0.40 เมตรยาว 200 เมตร | - | - | - | - | 250,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |

|  **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2561****(บาท)** | **2562 (บาท)** | **2563****(บาท)** | **2564****(บาท)** | **2565****(บาท)** |
|  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางบุญยังถึงที่นานายสิงห์ บัวนิลบ้านหนองพอก หมู่ที่ 4  | -เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กว้าง 0.30 เมตรลึก 0.40 เมตรยาว 200 เมตร | - | - | - | - | 250,000 | 1 เส้น  | -ลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายบุญทวีศักดิ์ถึงโรงพิณบ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 5 เมตรยาว 200 เมตรหนา 0.15 เมตร | - | - | 300,000 | 500,000 | - | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินหินคลุกเส้นจากบ้านนายสะอาด บัวนิลถึงไร่นางวิไล ไชยสิทธิ์บ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 4 เมตรยาว 600 เมตรหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร | - | - | - | - | 350,000 | 1 เส้น  | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินหินคลุกเส้นจากโรงพิณถึงนานายหนูจันทร์บ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 4 เมตรยาว 1,000 เมตรหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร | - | - | - | 150,000 | 150,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินหินคลุกเส้นจากบ้านนายทองพันธ์ถึงดอนปู่ตาบ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 4 เมตรยาว 600 เมตรหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร | - | - | 100,000 | 70,000 | - | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |

| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2561****(บาท)** | **2562 (บาท)** | **2563****(บาท)** | **2564****(บาท)** | **2565****(บาท)** |
|  | โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าแรงต่ำจากบ้านนายวิจิตร พรมกา ถึงบ้านนายทองพันธ์ บ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | ยาว 15 เมตร | - | - | - | - | 500,000 | ไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายวิเชียรถึงไร่นายอาจบ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 4 เมตรยาว 200 เมตรหนา 0.15 เมตร | - | - | - | - | 500,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายอภิชาตถึงไร่นายสงค์บ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 4 เมตรยาว 250 เมตรหนา 0.15 เมตร | - | - | - | 500,000 | - | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินหินคลุกเส้นจากแยกวัดบ้านหนองพอกถึงถนนพ่อใหญ่ซา (หนองซำไฮ)บ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 5 เมตรยาว 500 เมตรหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร | - | - | - | 300,000 | 150,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินหินคลุกเส้นจากแยกนานายวิรัตน์ถึงถนนบ้านทัพส่วย (กุดโง้ง)บ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 4 เมตรยาว 500 เมตรหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร | - | - | 300,000 | 70,000 | - | 1 เส้น  | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากเส้นมิยาซาว่าถึงแยกบ้านโนนสังข์ (ตำบลด่าน)บ้านทัพส่วย หมู่ที่ 5 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 5 เมตรยาว 600 เมตรหนา 0.15 เมตร | - | - | 490,000 | 250,000 | - | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายดาบอัศวิน นิรมิตสันติถึงคันไดร์บ้านทัพส่วย หมู่ที่ 5 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 5 เมตรยาว 1,000 เมตรหนา 0.15 เมตร | - |  - | - | 500,000 | - | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากโรงเรียนบ้านทัพส่วยถึงพนังกั้นน้ำ (กุดโง้ง)บ้านทัพส่วย หมู่ที่ 5 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 5 เมตรยาว 1,000 เมตรหนา 0.15 เมตร | - | - | - | - | 490,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินหินคลุกเส้นถนนมิยาซาว่าบ้านทัพส่วย หมู่ที่ 5 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 4 เมตรยาว 500 เมตรหนาฉลี่ย 0.10 เมตร | - | - | - | 250,000 | 200,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |

| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2561****(บาท)** | **2562 (บาท)** | **2563****(บาท)** | **2564****(บาท)** | **2565****(บาท)** |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางแถว ทองสายถึงนางสมพร ทาโส บ้านทัพส่วย หมู่ที่ 5 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 3.5 เมตรยาว 60 เมตรหนา 0.15 เมตร | - | - | - | 300,000 | - | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำจากบ้านนายเทียนชัย คำอ้วนถึงที่นานางอนงค์ ยอดศิริบ้านทัพส่วย หมู่ที่ 5 | -เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | ยาว 350 เมตร | - | - | - | - | 500,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนดินหินคลุกจากแยกหนองไผ่ถึงสามแยกโนนสังข์บ้านทัพส่วย หมู่ที่ 5 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 4 เมตรยาว 800 เมตรหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร | - | - | 300,000 | 200,000 | - | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากโรงเรียนบ้านทัพส่วยถึงบ้านหนองพอก บ้านทัพส่วย หมู่ที่ 5 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 5 เมตรยาว 1,000 เมตรหนา 0.15 เมตร | - | - | 500,000 | 500,000 | 300,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |

| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2561****(บาท)** | **2562 (บาท)** | **2563****(บาท)** | **2564****(บาท)** | **2565****(บาท)** |
|  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนายพรชัย แสงศรถึงบ้านนางสมฤทัย ชันษาบ้านหนองบัวดง หมู่ที่ 6 | -เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กว้าง 0.50 เมตรลึก 0.40 เมตรยาว 100 เมตร | - | - | 250,000 | 500,000 | - | 1 เส้น | -ลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางอนงค์ ยอดศิริถึงบ้านนาอ่อนตา แสงพฤกษ์บ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 | -เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กว้าง 0.30 เมตรลึก 0.40 เมตรยาว 110 เมตร | - | - | - | - | 260,000 | 1 เส้น | -ลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายจันดี จำเริญถึงหนองจอก บ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 | -เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กว้าง 0.30 เมตรลึก 0.40 เมตรยาว 700 เมตร | - | - | 490,000 | 500,000 | - | 1 เส้น | -ลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้าง อบต.ฝั่งตะวันออกบ้านหนองบัวดง หมู่ที่ 6 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 5 เมตรยาว 5 เมตรหนา 0.15 เมตร | - | - | 50,000 | - | 50,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายนพดล สานุสันต์ ถึงวัดป่าศรีบัวทองบ้านหนองบัวดง หมู่ที่ 6ตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 5 เมตรยาว 100 เมตรหนา 0.15 เมตร | - | - | - | 500,000 | 200,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |

| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2561****(บาท)** | **2562 (บาท)** | **2563****(บาท)** | **2564****(บาท)** | **2565****(บาท)** |
|  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินหินคลุกเส้นหนองปากท้าง ถึงคันไดร์ (หนองโน) | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 4 เมตรยาว 1,800 เมตรหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร | - | - | 300,000 | 300,000 | - | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการติดป้ายบอกเขตชุมชน บ้านหนองบัวดง หมู่ที่ 6 | -เพื่อแสดงแนวเขตการบริหารจัดการ และการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ อบต. | ติดตั้งป้ายบอกเขตหมู่บ้านในตำบลหนองบัวดง  | - | - | - | 100,000 | 150,000 | จำนวนป้ายบอกเขตหมู่บ้าน | -แสดงแนวเขตการบริหารจัดการ และการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านนางพูนทรัพย์ นาคาแก้วบ้านหนองบัวดง หมู่ที่ 6 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 5 เมตรยาว 5 เมตรหนา 0.15 เมตร | - | - | - | 50,000 | 20,000 | 1 เส้น  | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายทวี สังวังถึงสี่แยกไปบ้านดงเค็งบ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 0.30 เมตรลึก 0.40 เมตรยาว 160 เมตร | - | - | - | - | 250,000 | 1 เส้น | -ลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินหินคลุกจากโรงสีชุมชนถึงหนองเต่า บ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 4 เมตรยาว 1,200 เมตรหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร | - | - | 300,000 | 100,000 | - | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |

| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2561****(บาท)** | **2562 (บาท)** | **2563****(บาท)** | **2564****(บาท)** | **2565****(บาท)** |
|  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสำรอง จันทนนตรีถึงถนน SMLบ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 5 เมตรยาว 200 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร | - | - | - | - | 300,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินหินคลุกจากบ้านนายประวัฒิ เกษสร ถึงแนวป่าสาธารณะบ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 4 เมตรยาว 500 เมตรหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร | - | - | - | 100,000 | 200,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินหินคลุกจากกองทุนหมู่บ้านถึงถนนแนวกั้นป่าบ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 4 เมตรยาว 1,000 เมตรหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร | - | - | 100,000 | 200,000 | - | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหนองจอกถึงโรงสีข้าวชุมชนบ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 5 เมตรยาว 200 เมตรหนา 0.15 เมตร | - | - | - | - | 300,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางประคอง ทวีสารถึงบ้านนายสนิท สมศรีบ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 4 เมตรยาว 250 เมตรหนา 0.15 เมตร | - | - | 200,000 | - | 300,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังจากถนน SML ถึงที่สปก.นางเสาร์ สีนิกรณ์บ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 4 เมตรยาว 400 เมตรหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร | - | - | - | 100,000 | 200,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังจากบ้านนางสำรอง วรรณวงษ์ ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 4 เมตรยาว 500 เมตรหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร | - | - | - | 100,000 | 250,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการขยายเขตท่อน้ำประปาจากบ้านนางทองสวย พงษ์จันทร์โอ ถึงสี่แยกไปบ้านดงเค็งบ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 | -เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค – บริโภค เพิ่มมากขึ้น | ยาว 100 เมตร | - | - | - | 300,000 | - | ประชาชนในพื้นที่มีน้ำประปาใช้ | -ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค/บริโภค และถูกสุขลักษณะมากขึ้น | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการไฟฟ้าเพื่อการเกษตร จากบ้านนายอำนวย อบเชยถึงวัดป่าศรีบัวทองบ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 | -เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตร | ยาว 1,000 เมตร | - | - | - | 300,000 | 100,000 | เกษตรกร 20% ใช้ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร | -มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการไฟฟ้าเพื่อการเกษตร จากบ้านนายประวัฒิ วิเศษวงษาถึงที่สปก.นางคำสอน เสาร์โมกบ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 | -เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตร | ยาว 100 เมตร | - | - | - | 200,000 | 100,000 | เกษตรกร 20% ใช้ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร | -มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |

| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2561****(บาท)** | **2562 (บาท)** | **2563****(บาท)** | **2564****(บาท)** | **2565****(บาท)** |
|  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตรจากโรงสีข้าวชุมชนถึงที่สปก.นางเสาร์ สีนิกรณ์บ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 4 เมตรยาว 700 เมตรหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร | - | - | - | 200,000 | 100,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากเส้นประปาถึงนานางสุมณี สร้อยสิงห์บ้านตู้ หมู่ที่ 8 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 4 เมตรยาว 500 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร | - | 250,000 | - | 250,000 | - | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการขยายเขตท่อน้ำประปาจากบ้านนายสนิท สมศรี ถึงบ้านนางทองนวล ภาวังบ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 | -เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค – บริโภค เพิ่มมากขึ้น | ยาว 100 เมตร | - | 100,000 | 100,000 | - | - | ประชาชนในพื้นที่มีน้ำประปาใช้เพิ่มมากขึ้น | -ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค/บริโภค และถูกสุขลักษณะมากขึ้น | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากเส้นบ้านนายวาสนา มะลิวันถึงวัดบ้านตู้ หมู่ที่ 8 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 4 เมตรยาว 170 เมตรหนา 0.15 เมตร | - | - | 500,000 | - | - | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |

| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2561****(บาท)** | **2562 (บาท)** | **2563****(บาท)** | **2564****(บาท)** | **2565****(บาท)** |
|  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินหินคลุกจากเส้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไปบ้านหลักด่านถึงหนองบัวดงบ้านตู้ หมู่ที่ 8 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 4 เมตรยาว 220 เมตรหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร | - | - | - | 50,000 | 150,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลกุจากเส้นนานางสุมณี สร้อยสิงห์ ถึงบ้านหลักด่านลงลำน้ำเสียวบ้านตู้ หมู่ที่ 8 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร |  กว้าง 4 เมตรยาว 200 เมตรหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร | - | - | 200,000 | - | 140,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัสท์ติกเส้นรอบหมู่บ้านบ้านตู้ หมู่ที่ 8 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 4 เมตรยาว 150 เมตรหนา 0.15 เมตร | - | 200,000 | 200,000 | 150,000 | - | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินหินคลุกจากนานายประสิทธิ์ เสริฐศรีถึงนานายสาลี คำอ้วนบ้านตู้ หมู่ที่ 8 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 4 เมตรยาว 500 เมตรหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร | - | - | - | 200,000 | - | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสมศิลป์ หลักด่านถึงถนนลาดยางสุดบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 4 เมตรยาว 200 เมตรหนา 0.15 เมตร | - | - | 200,000 | 500,000 | - | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางอัมพร ผิวสวยถึงบ้านนางวันนา แดงบุญเรืองบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 4 เมตรยาว 300 เมตรหนา 0.15 เมตร | - | - | - | 300,000 | - | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินหินคลุกจากบ้านนายประจักษ์ เสนรัตน์ ถึงคอนกรีตหน้าวัดบ้านดงเค็งบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 4 เมตรยาว 300 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร | - | - | - | 300,000 | - | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากร้านค้าชุมชนถึงถนนคอนกรีตรอบหมู่บ้านบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 4 เมตรยาว 200 เมตรหนา 0.15 เมตร | - | - | - | - | 200,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนายพิบูลย์ สาสังข์ ถึงดอนปู่ตาบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 | -เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กว้าง 0.50 เมตรลึก 0.40 เมตรยาว 500 เมตร | - | - | - | - | 500,000 | 1 เส้น | -ลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากสี่แยกถึงบ้านนางอัมพร ผิวสวยบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 | -เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กว้าง 0.50 เมตรลึก 0.40 เมตรยาว 500 เมตร | - | - | - | - | 500,000 | 1 เส้น | -ลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |

| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)** | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2561****(บาท)** | **2562 (บาท)** | **2563****(บาท)** | **2564****(บาท)** | **2565****(บาท)** |
|  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินหินคลุกจากบ้านนายคำภา ผลอ้อ ถึงลาดยางสุดบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 4 เมตรยาว 300 เมตรหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร | - | - | 200,000 | - | - | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการขยายเขตท่อน้ำประปาในหมู่บ้านบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 | -เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค – บริโภค เพิ่มมากขึ้น | ยาว 100 เมตร | - | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ประชาชนในพื้นที่มีน้ำประปาใช้เพิ่มมากขึ้น | -ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภค และถูกสุขลักษณะมากขึ้น | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินหินคลุกจากบ้านนางวันนา แดงบุญเรือง ถึงพนังกั้นน้ำหนองไผ่บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 4 เมตรยาว 1,000 เมตรหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร | - | - | 100,000 | 100,000 | - | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินหินคลุกจากบ้านนางทองพันธ์ถึงบ้านนายชวนชม มาลีบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 4 เมตรยาว 50 เมตรหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร | - | - | 100,000 | 50,000 | - | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินหินคลุกจากถนนลาดยางศิลาลาดถึงคันไดร์ดอนโมงบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 4 เมตรยาว 1,000 เมตรหนา 0.10 เมตร | - | - | 70,000 | 50,000 | - | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินหินคลุกจากถนนลาดยางศิลาลาดถึงนานายสมชาย ช่างสลักบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร |  กว้าง 4 เมตรยาว 1,000 เมตรหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร | - | - | 100,000 | - | 100,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | ป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | -เพื่อให้นักเรียนรู้จักชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ร้อยละ 80 ของโครงการที่ได้รับอนุมัติ | นักเรียนรู้จักชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | ติดตั้งมุ้งลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | -เพื่อป้องกันพาหะนำโรคติดต่อมาสู่เด็กเล็ก | นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - | - | 50,000 | 50,000 | 50,000 | นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงและความปลอดภัยจากโรคติดต่อ | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | ก่อสร้างเสาธง | -เพื่อให้นักเรียนฝึกการแสดงความเคารพและปลูกฝังความรักชาติ | นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - | - | 50,000 | 50,000 | 50,000 | นักเรียนฝึกการแสดงความเคารพและปลูกฝังความรักชาติ | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | ลานคอนกรีตหน้ารพ.สต.หนองบัวดง | -เพื่อป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในพื้นที่โดยบูรณาการ | ดำเนินการก่อสร้างลานกีฬา | - | - | 150,000 | 150,000 | 150,000 | นักเรียน และแระชาชน ได้ออกกำลังกาย | ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนในชุมชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | ก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ | -เพื่อป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในพื้นที่โดยบูรณาการ | ดำเนินการก่อสร้างลานกีฬา | - | - | 300,000 | 300,000 | 300,000 | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)**  | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2561****(บาท)** | **2562 (บาท)** | **2563****(บาท)** | **2564****(บาท)** | **2565****(บาท)** |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตถนนสายจากข้าง รพ.สต.หนองบัวดงถึงคันไดร์ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 5.00 เมตรยาว 170 เมตรหนา 0.15 เมตร | - | - | - | 480,000 | 480,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านตู้ไปพนังกั้นน้ำ | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 5.00 เมตรยาว 189 เมตรหนา 0.15 เมตร | - | - | - | 500,000 | 500,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัวดง หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัวดง | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 5.00 เมตรยาว 189 เมตรหนา 0.15 เมตร | - | - | - | 500,000 | 500,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |

| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | **ตัวชี้วัด****(KPI)**  | **ผลที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2561****(บาท)** | **2562 (บาท)** | **2563****(บาท)** | **2564****(บาท)** | **2565****(บาท)** |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 ถึงวัดหนองจอก | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 5.00 เมตรยาว 189 เมตรหนา 0.15 เมตร | - | - | - | 500,000 | 500,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |