**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แบบ ผ. 02**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ**

**----------------------------------------**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ**

**-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม**

**1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2566**  **(บาท)** | **2567 (บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
|  | โครงการไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  ถนน ทช.4043 - เส้นหนองโน  บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 1 | -เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตร | ยาว 1,500 เมตร | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | เกษตรกร 20% ใช้ไฟฟ้าเพื่อการ  เกษตร | -เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตร | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการไฟฟ้าส่องสว่างรอบหมู่บ้าน  บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 1 | -เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ไฟฟ้าส่องสว่าง 10 จุด  รอบหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลหนองบัวดง | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มขึ้น 20 จุด | -ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าวัดป่าศรีบัวทอง  บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 1 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กว้าง 5 เมตร  ยาว 100 เมตร  หนา 0.15 เมตร | 300,000 | 150,000 | - | 100,000 | - | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |

| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2566**  **(บาท)** | **2567 (บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
|  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน  ถึงสี่แยกต้นยาง  บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 1 | -เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กว้าง 0.30 เมตร  ลึก 0.40 เมตร  ยาว 250 เมตร | 500,000 | - | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1 เส้น | -ลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  จากบ้านนายมี วงษ์วิลา ถึงบ้านนายทิม สุดดี  บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 1 | -เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กว้าง 0.30 เมตร  ลึก 0.40 เมตร  ยาว 250 เมตร | - | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1 เส้น | -ลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  บ้านผู้ใหญ่บ้านถึงสี่แยกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 1 | -เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กว้าง 0.30 เมตร  ลึก 0.40 เมตร  ยาว 200 เมตร | - | 500,000 | - | 500,000 | - | 1 เส้น | -ลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนดินจากหนองเม็กถึงไร่นางจิราพร อุดทา  บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 1 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กว้าง 3.50 เมตร  ยาว 380 เมตร  หนา 0.50 เมตร | 300,000 | - | 300,000 | - | 300,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนดินจากไร่นางใบ บุญที ถึงไร่นางอ่อน  คำผาย  บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 1 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กว้าง 4 เมตร  ยาว 300 เมตร  หนา 0.50 เมตร | 200,000 | - | 200,000 | - | 200,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |

| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2566**  **(บาท)** | **2567 (บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสวนนายมี  วงษ์วิลา ถึงบ้านนายจันทร์  ทวีสาร  บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 1 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กว้าง 4 เมตร  ยาว 190 เมตร  หนา 0.15 เมตร | 300,000 | - | 200,000 | - | 100,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  จากบ้านนายกัมปนาท ยอดศิริ ถึงบ้านนางนฤมล วิรุณพันธ์  บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 1 | -เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กว้าง 0.30 เมตร  ลึก 0.40 เมตร  ยาว 158 เมตร | - | 250,000 | - | 250,000 | 250,000 | 1 เส้น | -ลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำ  เพื่ออุปโภค – บริโภค  บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 1 | -เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค - บริโภค เพิ่มมากขึ้น | บ้านหนองบัวทอง | - | 500,000 | - | 500,000 | - | ประชา  ชนในพื้นที่มีน้ำประ  ปาใช้เพิ่มมากขึ้น | -ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภค และถูกสุขลักษณะมากขึ้น | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |

| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2566**  **(บาท)** | **2567 (บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
|  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  หน้าบ้านนายมี สมอาษา  ถึงสี่แยกต้นยาง  บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 1 | -เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กว้าง 0.30 เมตร  ลึก 0.40 เมตร  ยาว 250 เมตร | 500,000 | - | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1 เส้น | -ลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายสุเทพ ถึง หนองบัวดง  บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กว้าง 5 เมตร  ยาว 138 เมตร  หนา 0.15 เมตร | 165,000 | 170,000 | - | 165,000 | - | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายเสริม  ถึงมิยาซาว่า  บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กว้าง 5 เมตร  ยาว 40 เมตร  หนา 0.15 เมตร | 150,000 | - | 150,000 | - | - | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนายทองฮวย ชมสมบัติ ถึงนานายอุทัย วงษ์วิลา  บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กว้าง 5 เมตร  ยาว 100 เมตร  หนา 0.15 เมตร | - | 300,000 | - | 300,000 | - | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางถาวร แดงบุญเรืองถึงหนองบัวดง  บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กว้าง 4 เมตร  ยาว 134 เมตร  หนา 0.15 เมตร | 200,000 | - | 200,000 | - | - | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |

| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2566**  **(บาท)** | **2567 (บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายแสวง ชันษาถึงหนองบัวดง  บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กว้าง 4 เมตร  ยาว 158 เมตร  หนา 0.15 เมตร | - | 300,000 | - | 200,000 | - | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซำเหวถึงหนองบัวดงบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กว้าง 5 เมตร  ยาว 485 เมตร  หนา 0.15 เมตร | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกหนองบัวดงถึงไร่นายเลี้ยง  บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กว้าง 4 เมตร  ยาว 750 เมตร  หนา 0.07 เมตร | 150,000 | 100,000 | 150,000 | 100,000 | 150,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซำหว้าถึงไร่นายพัน  บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กว้าง 4 เมตร  ยาว 500 เมตร  หนา 0.07 เมตร | 120,000 | 100,000 | 120,000 | 50,000 | 120,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |

| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2566**  **(บาท)** | **2567 (บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
|  | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซำเหวถึงไร่นายพัน  บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กว้าง 4 เมตร  ยาว 600 เมตร  หนา 0.07 เมตร | 140,000 | 140,000 | 100,000 | 140,000 | 140,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกประปาถึงลาดยางไปบ้านทัพส่วย  บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กว้าง 4 เมตร  ยาว 400 เมตร  หนา 0.07 เมตร | - | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการไฟฟ้าส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ รอบหมู่บ้านโนนสมบูรณ์  บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 | -เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ไฟฟ้าส่องสว่างรอบหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลหนองบัวดง | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มขึ้น 10 จุด | -ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการธนาคารน้ำใต้ดินภายในหมู่บ้านโนนสมบูรณ์  บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 | -เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | ยาว 500 เมตร  ลึก 1 เมตร  กว้าง 0.80 เมตร | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1 เส้น | -ลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการขยายเขตไฟฟ้า  เพื่อการเกษตร หนองบัวดงถึงไร่นายเลี้ยง  บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 | -เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตร | ยาว 1,000 เมตร | 500,000 | - | 500,000 | - | 500,000 | เกษตรกร 20% ใช้ไฟฟ้าเพื่อการ  เกษตร | -เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตร | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |

| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2566**  **(บาท)** | **2567 (บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
|  | โครงการขยายเขตไฟฟ้า  เพื่อการเกษตร ซำเหวถึงซำหว้า  บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 | -เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตร | ยาว 1,000 เมตร | - | 500,000 | - | 500,000 | -  - | เกษตรกร 20% ใช้ไฟฟ้าเพื่อการ  เกษตร | -เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตร | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการติดป้ายกระจกโค้งจราจร  บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 | -เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ติดตั้งกระจกโค้งมนตามจุดเสี่ยง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต | ติดตั้งป้ายลดอุบัติเหตุทางถนนหมู่บ้านในตำบลหนองบัวดง  อุปกรณ์จราจรกระจกยุบตัวได้  ไม่แตก | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ป้ายเตือนตามจุดเสี่ยงต่างๆ | -แสดงแนวเขตการบริหารจัดการ ลดอุบัติเหตุทางถนนและการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของ อบต.ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางลงหนองบัวแดง  บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กว้าง 5 เมตร  ยาว 500 เมตร  หนา 0.15 เมตร | 500,000 | - | 500,000 | - | - | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |

| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2566**  **(บาท)** | **2567 (บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
|  | โครงการเสียงตามสาย  หอกระจายข่าวหมู่บ้าน  บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 | -เพื่อขยายจุดแพร่สัญญาณเสียงตามสายไปยังพื้นที่ในหมู่บ้านได้อย่างทั่วถึง | ประชาชนตำบลหนองบัวดง | 100,000 | - | 100,000 | - | - | จำนวนครัว  เรือน | -ทำให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆของทางหน่วยงานราชการ | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  จากหมู่บ้านถึงหนองบัวดง  บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 | -เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตร | ยาว 800 เมตร | 100,000 | - | - | - | - | เกษตร  กร 20% .ใช้เพื่อการ  เกษตร | -เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตร | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  จากบ้านแม่สุขถึงแม่ดวงจันทร์ | -เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กว้าง 0.30 เมตร  ลึก 0.40 เมตร  ยาว 1,000 เมตร | 500,000 | - | - | 200,000 | - | 1 เส้น | -ลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  จากสี่แยกกลางบ้านถึงหน้า  โรงเรียนหลักด่านหนองจอก | -เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กว้าง 0.30 เมตร  ลึก 0.40 เมตร  ยาว 500 เมตร | 250,000 | - | 250,000 | - | - | 1 เส้น | -ลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสี่แยกถึงบ้าน  นายพูนทรัพย์  บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กว้าง 4 เมตร  ยาว 500 เมตร  หนา 0.10 เมตร | 500,000 | - | 250,000 | - | - | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |

| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2566**  **(บาท)** | **2567 (บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางทรงศิริ  ถึงบ้านนายทองพูน  บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กว้าง 4 เมตร  ยาว 500 เมตร  หนา 0.10 เมตร | 500,000 | - | 250,000 | - | - | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง  เส้นทางหน้าโรงเรียนบ้านหลักด่าน  บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 | -เพื่อประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ไฟฟ้าส่องสว่างรอบหมู่บ้าน | 150,000 | - | 150,000 | - | - | ไฟฟ้าส่องสว่าง | -ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกทางลงนาเส้นทางนานายมี ระมณี  ถึงนานางทองใส  บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กว้าง 4 เมตร  ยาว 300 เมตร  หนา 0.10 เมตร | 500,000 | - | 300,000 | - | - | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร  บ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 | -เพื่อให้ประชาชนมีนำใช้เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคที่เพียงพอ | ตำบลหนองบัวดง  92 บ่อ | 400,000 | - | 400,000 | - | 400,000 | 1 แห่ง | -ประชาชนมีน้ำใชเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคที่เพียงพอ | อบต.หนองบัวดง/อำเภอศิลาลาด/ อบจ.  ศรีสะเกษ |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกไร่พ่อทองคำไปถนนลาดยาง  บ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กว้าง 4 เมตร  ยาว 200 เมตร  หนา 0.15 เมตร | 500,000 | - | 300,000 | - | 200,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |

| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2566**  **(บาท)** | **2567 (บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนายสะอาด บัวนิล ถึงไร่นางวิไลย์ ชัยสิทธิ์  บ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กว้าง 4 เมตร  ยาว 580 เมตร  หนา 0.15 เมตร | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสมหมาย แก้วสีหวงษ์ไปดอนปู่ตา  บ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กว้าง 4 เมตร  ยาว 500 เมตร  หนา 0.15 เมตร | 200,000 | 200,000 | - | 200,000 | 300,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายอภิชาติไปไร่นายทองคำ  บ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กว้าง 5 เมตร  ยาว 300 เมตร  หนา 0.15 เมตร | - | 300,000 | - | 200,000 | 300,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากดอนปู่ตาไปถึงคูพนังกั้นน้ำ  บ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กว้าง 4 เมตร  ยาว 700 เมตร  หนา 0.07 เมตร | 200,000 | 150,000 | 200,000 | 100,000 | 200,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |

| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2566**  **(บาท)** | **2567 (บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
|  | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากนานายสิงห์ บัวนิล ไปถึงนานายหนูจันทร์ แสงศร  บ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กว้าง 3 เมตร  ยาว 350 เมตร  หนา 0.07 เมตร | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากวัดบ้านหนองพอกไปบ้านหนองแห้ว  บ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กว้าง 5 เมตร  ยาว 300 เมตร  หนา 0.15 เมตร | 200,000 | 165,000 | 200,000 | - | 200,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รอบหมู่บ้าน  บ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 | -เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ไฟฟ้าส่องสว่างรอบหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลหนองบัวดง | 300,000 | 200,000 | 100,000 | - | - | ไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มขึ้น 10 จุด | -ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนในพื้นที่  บ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | รอบหมู่บ้าน  พื้นที่ตำบล  หนองบัวดง | 300,000 | 200,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |

| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2566**  **(บาท)** | **2567 (บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นมิยาซาว่า  บ้านทัพส่วย หมู่ที่ 5 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กว้าง 4 เมตร  ยาว 600 เมตร  หนา 0.15 เมตร | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 165,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นโรงเรียนบ้าน  ทัพส่วยถึงกุดโง้ง  บ้านทัพส่วย หมู่ที่ 5 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กว้าง 4 เมตร  ยาว 800 เมตร  หนา 0.15 เมตร | 500,000 | 300,000 | 200,000 | 500,000 | 300,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นดอนฝั่งแดง  บ้านทัพส่วย หมู่ที่ 5 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กว้าง 4 เมตร  ยาว 500 เมตร  หนา 0.15 เมตร | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  เส้นนานายนาค เศษบุญ  บ้านทัพส่วย หมู่ที่ 5 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กว้าง 3.50 เมตร  ยาว 1,200 เมตร  หนา 0.07 เมตร | 165,000 | 165,000 | 200,000 | 165,000 | 170,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  ตามซอยในหมู่บ้าน  บ้านทัพส่วย หมู่ที่ 5 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | ภายในหมู่บ้าน | 150,000 | - | 150,000 | - | 100,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567 (บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
|  | โครงการไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  เส้นบ้านทัพส่วยถึงหนองไผ่  บ้านทัพส่วย หมู่ที่ 5 | -เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตร | ยาว 1,200 เมตร | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 150,000 | 100,000 | เกษตรกร 20% ใช้ไฟฟ้าเพื่อการ  เกษตร | -เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตร | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน  บ้านทัพส่วย หมู่ที่ 5 | -เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ไฟฟ้าส่องสว่างรอบหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลหนองบัวดง | 450,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มขึ้น 10 จุด | -ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางแถว ทองสาย ถึงบ้านนางสมพร คาโส  บ้านทัพส่วย หมู่ที่ 5 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กว้าง 3 เมตร  ยาว 60 เมตร  หนา 0.15 เมตร | 100,000 | - | - | - | 100,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการปรับปรุงระบบ  ท่อส่งน้ำประปา ภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองบัวดง หมู่ที่ 6 | -เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค | ก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ | 350,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ประชา  ชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | -ลดปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชน | อบต.หนองบัวดง/อำเภอศิลาลาด/ อบจ.ศรีสะเกษ |

| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2566**  **(บาท)** | **2567 (บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
|  | โครงการไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  จากดอนปู่ตาหนองบัวดงไปถนนบ้านทัพส่วย ข้างโรงสีดอนอีแหลม  บ้านหนองบัวดง หมู่ที่ 6 | -เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตร | ยาว 1,800 เมตร | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | เกษตรกร 20% ใช้ไฟฟ้าเพื่อการ  เกษตร | -เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตร | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง ฝั่งตะวันตกถึงที่นานางต่วย อรรคบุตร  บ้านหนองบัวดง หมู่ที่ 6 | -เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตร | ยาว 500 เมตร | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | เกษตรกร 20% ใช้ไฟฟ้าเพื่อการ  เกษตร | -เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตร | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จากดอนปู่ตาหนองบัวดง  ถึงถนนบ้านทัพส่วย  ข้างโรงสีข้าวถึงดอนอีแหลม  บ้านหนองบัวดง หมู่ที่ 6 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กว้าง 3.50 เมตร  ยาว 1,800 เมตร  หนา 0.07 เมตร | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 150,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการลอกคลองระบายน้ำลงสู่ลำน้ำเสียว จากหนองปากท้าง  ถึงที่นานางอ่อนสา ศรีภูมาตย์  บ้านหนองบัวดง หมู่ที่ 6 | -เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กว้าง 2.00 เมตร  ลึก 1.50 เมตร  ยาว 800 เมตร | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1 เส้น | -ลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง  โดยโซล่าเซลล์ รอบหมู่บ้าน  บ้านหนองบัวดง หมู่ที่ 6 | -เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ไฟฟ้าส่องสว่าง 10 จุด  รอบหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลหนองบัวดง | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มขึ้น 10 จุด | -ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |

| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2566**  **(บาท)** | **2567 (บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองเม็ก  บ้านหนองบัวดง หมู่ที่ 6 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กว้าง 5 เมตร  ยาว 800 เมตร  หนา 0.15 เมตร | 300,000 | 200,000 | 300,000 | 200,000 | 200,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัวดง  บ้านหนองบัวดง หมู่ที่ 6 | -เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่โดยบูรณาการ | ดำเนินการ  ก่อสร้างลานกีฬา | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | นักเรียนและประชา  ชนได้ออกกำลังกาย | -ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนในชุมชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกล  ยาเสพติด | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนาม รอบหนองหว้า  บ้านหนองบัวดง หมู่ที่ 6 | เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กว้าง 12 เมตร  ยาว 500 เมตร | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1 แห่ง | -มีความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สิน | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนาม รอบหนองปากท้าง  บ้านหนองบัวดง หมู่ที่ 6 | เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กว้าง 12 เมตร  ยาว 500 เมตร | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1 แห่ง | -มีความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สิน | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ  หนองปากท้าง  บ้านหนองบัวดง หมู่ที่ 6 | -เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค | กว้าง 1 เมตร  ลึก 0.80 เมตร  ยาว 500 เมตร | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ประชา  ชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | -ลดปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชน | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |

| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2566**  **(บาท)** | **2567 (บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางสำรอง  จันทนนตรี ถึงถนน SML  บ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กว้าง 4 เมตร  ยาว 200 เมตร  หนา 0.15 เมตร | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนตัดใหม่เพื่อการเกษตร จากบ้านนายเสถียร คำอ้วน ถึงป่าชุมชนดงแดง  บ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กว้าง 4 เมตร  ยาว 1,000 เมตร  หนา 0.05 เมตร | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนายสนิท สมศรี  ถึงหนองจอก  บ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กว้าง 4 เมตร  ยาว 2,000 เมตร  หนา 0.07 เมตร | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรจากถนน SML ถึงป่าชุมชน จากหน้าบ้านนายอินทร์ เมืองจันทร์  บ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กว้าง 4 เมตร  ยาว 500 เมตร  หนา 0.50 เมตร | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรจากแยก SML พ่อธงชัย แสนสุข ถึงป่าชุมชน  บ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กว้าง 4 เมตร  ยาว 1,000 เมตร  หนา 0.30 เมตร | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567 (บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  จากนางประคอง ทวีสาร  ถึงบ้านนางปรด อักษรณรงค์  บ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กว้าง 4 เมตร  ยาว 200 เมตร  หนา 0.15 เมตร | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นประปา  ถึงบ้านนางวาสนา มะลิวัน  บ้านตู้ หมู่ที่ 8 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กว้าง 4 เมตร  ยาว 100 เมตร  หนา 0.15 เมตร | 300,000 | - | 200,000 | 300,000 | 300,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลล์ติก เส้นรอบหมู่บ้าน  บ้านตู้ หมู่ที่ 8 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กว้าง 4 เมตร  ยาว 250 เมตร  หนา 0.05 เมตร | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมหินคลุก เส้นบ้านตู้หลักด่าน  ถึงหนองบัวแดง  บ้านตู้ หมู่ที่ 8 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กว้าง 4 เมตร  ยาว 250 เมตร  หนา 0.10 เมตร | 250,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 200,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |

| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2566**  **(บาท)** | **2567 (บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
|  | โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ  เพื่อการเกษตรบ้านตู้  บ้านตู้ หมู่ที่ 8 | -เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค | ขุดลอกคลองส่งน้ำ  เพื่อการเกษตรบ้านตู้ | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ประชา  ชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | -ลดปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชน | อบต.หนองบัวดง/อำเภอศิลาลาด/ อบจ.ศรีสะเกษ |
|  | โครงการขยายเขตประปาในหมู่บ้าน  บ้านตู้ หมู่ที่ 8 | -เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค – บริโภค เพิ่มมากขึ้น | ยาว 500 เมตร | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ประชา  ชนในพื้นที่มีน้ำประ  ปาใช้เพิ่มมากขึ้น | -ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภค และถูกสุขลักษณะมากขึ้น | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการขยายเขตประปาในหมู่บ้าน  บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 | -เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค – บริโภค เพิ่มมากขึ้น | ยาว 500 เมตร | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ประชา  ชนในพื้นที่มีน้ำประ  ปาใช้เพิ่มมากขึ้น | -ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภค และถูกสุขลักษณะมากขึ้น | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางถนนสี่แยกภายในหมู่บ้าน  บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กว้าง 4 เมตร  ยาว 400 เมตร  หนา 0.15 เมตร | 500,000 | - | 150,000 | - | - | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567 (บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าร้านค้าชุมชน  ถึงบ้านนายสมพงษ์ นามบุตร  บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กว้าง 3 เมตร  ยาว 150 เมตร  หนา 0.15 เมตร | 300,000 | - | 150,000 | - | - | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายสุทธี  ถึงที่นายสมบูรณ์ พลพงษ์  บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กว้าง 4 เมตร  ยาว 350 เมตร  หนา 0.15 เมตร | 500,000 | - | 150,000 | - | - | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากลาดยางศิลาลาด  ถึงที่นายบุญ คำอ้วน  บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กว้าง 5 เมตร  ยาว 300 เมตร  หนา 0.15 เมตร | 400,000 | - | - | - | - | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางอัมพร ผิวสวย  บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กว้าง 4 เมตร  ยาว 200 เมตร  หนา 0.15 เมตร | 300,000 | - | - | - | - | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม  บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 | -เพื่อก่อสร้างศาลาประชาคม  (ศาลากลางบ้าน) | เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดการประชุม การฝึกอบรม | 500,000 | - | - | - | - | สถานที่จัดประชุม | -ศาลาประชาคม  มีความมั่นคง แข็งแรง | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |

| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2566**  **(บาท)** | **2567 (บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
|  | โครงการไฟฟ้าแสงสว่างจากโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน  บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 | -เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ไฟฟ้าส่องสว่างรอบหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลหนองบัวดง | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มขึ้น 10 จุด | -ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการล้อมรั้วลวดหนาม  พร้อมเสาร์  บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 | เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กว้าง 12 เมตร  ยาว 500 เมตร | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1 แห่ง | -มีความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สิน | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนลาดยางไปที่บวงสรวง  บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กว้าง 4 เมตร  ยาว 750 เมตร  หนา 0.07 เมตร | 150,000 | 100,000 | 150,000 | 100,000 | 150,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  จากบ้านนายพิบูลย์ สาสังข์  ถึงดอนปู่ตา  บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กว้าง 4 เมตร  ยาว 400 เมตร  หนา 0.07 เมตร | 200,000 | - | 200,000 | - | 200,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการลอกคลองส่งน้ำไปหนองปากท้าง  บ้านหนองบัวดง หมู่ที่ 6 | -เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านและการทำเกษตรกร | กว้าง 2.00 เมตร  ลึก 1.50 เมตร  ยาว 800 เมตร | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1 เส้น | -ลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน  และการทำเกษตรกร | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |

| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2566**  **(บาท)** | **2567 (บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
|  | โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนาม ฮองทัพส่วยไปฮ่องไผ่  บ้านหนองบัวดง หมู่ที่ 6 | เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กว้าง 12 เมตร  ยาว 500 เมตร | 500,000 | - | - | 500,000 | 500,000 | 1 แห่ง | -มีความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สิน | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนาม รอบดอนปู่ตา  บ้านหนองบัวดง หมู่ที่ 6 | เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กว้าง 12 เมตร  ยาว 500 เมตร | 500,000 | - | 500,000 | - | 500,000 | 1 แห่ง | -มีความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สิน | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนาม รอบหนองหว้า/หนองปากท้าง  บ้านหนองบัวดง หมู่ที่ 6 | เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กว้าง 12 เมตร  ยาว 500 เมตร | 500,000 | - | - | - | 500,000 | 1 แห่ง | -มีความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สิน | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | ลานกีฬาและเครื่องออกกำลังกาย  บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 | -เพื่อป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในพื้นที่โดยบูรณาการ | ดำเนินการก่อสร้างลานกีฬา | 500,000 | - | 150,000 | - | 150,000 | นักเรียน และแระชาชน ได้ออกกำลังกาย | ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนในชุมชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการถนนเพื่อการเกษตรจากอำเภอโพนทรายถึงบ้านหลักด่าน  บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 4 เมตร  ยาว 700 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร | 200,000 | - | - | - | 100,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการถนนดินจากบ้านโนนสมบูรณ์ถึงบ้านหลักด่าน  บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการสัญจร | กว้าง 4 เมตร  ยาว 500 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร | 200,000 | - | - | 100,000 | 200,000 | 1 เส้น | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้ยานพาหนะและมีความปลอดภัย | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567 (บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
|  | โครงการไฟฟ้าส่องสว่างรอบหมู่บ้าน  ภายในตำบลหนองบัวดง | -เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ไฟฟ้าส่องสว่างรอบหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลหนองบัวดง | 150,000 | 150,000 | - | - | - | ไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มขึ้น 20 จุด | -ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | อบต.หนองบัวดง/กองช่าง |
|  | ลานกีฬาภายในโรงเรียน  โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก  หมู่ที่ 5 | -เพื่อป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในพื้นที่โดยบูรณาการ | ดำเนินการก่อสร้างลานกีฬา | 500,000 | - | 150,000 | - | 150,000 | นักเรียน และประชา  ชน ได้ออกกำลังกาย | ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนในชุมชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  เส้นหนองปากท้างถึงหนองโน  บ้านหนองบัวดง หมู่ที่ 6 | -เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตร | ยาว 1,000 เมตร | 300,000 | 100,000 | - | - | - | เกษตรกร 20%  ใช้ไฟฟ้าเพื่อการ  เกษตร | -มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |
|  | โครงการไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 | -เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตร | ยาว 1,000 เมตร | 300,000 | - | 100,000 | - | - | เกษตรกร 20%  ใช้ไฟฟ้าเพื่อการ  เกษตร | -มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | อบต.หนองบัวดง/  กองช่าง |