**แบบ ผด.02**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน/อุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖3** | | | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเส้นหน้าวัดป่าศรีบัวทอง หมู่ที่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเส้นหน้าวัดป่าศรีบัวทอง หมู่ที่ 1 | 150,000 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสี่แยกบ้านนางประคอง ทวีสาร ถึง บ้านนายสนิท สมศรี หมู่ที่ 7 บ้านหนองจอก | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสี่แยกบ้านนางประคอง ทวีสาร ถึง บ้านนายสนิท สมศรี หมู่ที่ 7 บ้านหนองจอก | 150,000 | หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖3** | | | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  | โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวแอลฟัสท์ติกทับถนนคอนกรีต ถนนรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านตู้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวแอลฟัสท์ติกทับถนนคอนกรีต ถนนรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านตู้ | 200,000 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเส้นบ้านนายสมศิลป์ หลักด่าน ถึงสามแยกถนนลาดยางสุด  หมู่ที่ 9 บ้านดงเค็ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเส้นบ้านนายสมศิลป์ หลักด่าน ถึงสามแยกถนนลาดยางสุด  หมู่ที่ 9 บ้านดงเค็ง | 200,000 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก ถนนเส้นแยกสวนนางใบ บุญที ถึงป่าดงแดง หมู่ที่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก ถนนเส้นแยกสวนนางใบ บุญที ถึงป่าดงแดง หมู่ที่ 1 | 50,000 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖3** | | | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้าบ้านนายสุเทพ แป้นเอี่ยม ถึงหนองบัวดง บ้านโนนสมบูรณ์  หมู่ที่ 2 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้าบ้านนายสุเทพ แป้นเอี่ยม ถึงหนองบัวดง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 | 150,000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการก่อสร้างถนนขึ้นดินพร้อมหินคลุก ถนนเส้นบ้านนายบุญตา สุดดี ถึงบ้านนางทิพย์ เกษสร  หมู่ที่ 2 บ้านโนนสมบูรณ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนขึ้นดินพร้อมหินคลุก ถนนเส้นบ้านนายบุญตา สุดดี ถึงบ้านนางทิพย์ เกษสร  หมู่ที่ 2 บ้านโนนสมบูรณ์ | 50,000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเส้นบ้านนางพิสมัย ถึงบ้านนายมี หมู่ที่ 3 บ้านหลักด่าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเส้นบ้านนางพิสมัย ถึงบ้านนายมี หมู่ที่ 3 บ้านหลักด่าน | 200,000 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖3** | | | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเส้นสี่แยกวัดบ้านหนองพอก ถึง ถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 บ้านหนองพอก | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเส้นสี่แยกวัดบ้านหนองพอก ถึง ถนนลาดยาง หมู่ที่ 4  บ้านหนองพอก | 200,000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเส้นมิยาซาวา ถึง สามแยกเขตบ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 5 บ้านทัพส่วย | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเส้นมิยาซาวา ถึง สามแยกเขตบ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 5 บ้านทัพส่วย | 200,000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกถนนเส้นหนองโน ถึง ปากบ่อสันคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัวดง | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกถนนเส้นหนองโน ถึง ปากบ่อสันคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัวดง | 200,000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖3** | | | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินหินคลุก ถนนเส้นโรงปุ๋ย ถึง หนองเต่า หมู่ที่ 7 บ้านหนองจอก | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินหินคลุก ถนนเส้นโรงปุ๋ย ถึง หนองเต่า หมู่ที่ 7 บ้านหนองจอก | 50,000 | หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการธนาคารน้ำใต้ดินภายในตำบลหนองบัวดง | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการธนาคารน้ำใต้ดินภายในตำบลหนองบัวดง | 50,000 | หมู่ที่ 1-9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | 100,000 | อบต.  หนองบัวดง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมฐาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมฐาน | 50,000 | อบต.  หนองบัวดง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าขยายเขตประปาหมู่บ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าขยายเขตประปาหมู่บ้าน | 50,000 | อบต.  หนองบัวดง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แบบ ผด.02**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ** พ.ศ. 2564

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม**

**3.1 แผนงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖3** | | | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  | โครงการอบรมกลุ่มเครือข่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการอบรมกลุ่มเครือข่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ | 100,000 | อบต.หนองบัวดงดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการอบรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการอบรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | 50,000 | อบต.หนองบัวดงดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แบบ ผด.02**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ** พ.ศ. 2564

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม**

**3.1 แผนงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖3** | | | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  | โครงการอบรมกลุ่มเครือข่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการอบรมกลุ่มเครือข่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ | 100,000 | อบต.หนองบัวดงดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการอบรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการอบรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | 50,000 | อบต.หนองบัวดงดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แบบ ผด.02**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ** พ.ศ. 2564

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเสริมสร้างความเข้มแข็ง**

**4.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมนันทนาการ , แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖3** | | | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  | โครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณการป้องกัน  เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ  ของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ (ศอ.ปส.จ.ศก.) | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ ของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ (ศอ.ปส.จ.ศก.) | 5,000 | อบต.  หนองบัวดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลคลีกลิ้ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล  คลีกลิ้ง | 40,000 | อบต.  หนองบัวดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖3** | | | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  | โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ | 70,000 | อบต.หนองบัวดง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียง | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกอบรมการเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียง | 50,000 | อบต.หนองบัวดง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ | 50,000 | อบต.หนองบัวดง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในพื้นที่ตำบลหนองบัวดง | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในพื้นที่ตำบลหนองบัวดง | 150,000 | อบต.หนองบัวดง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ | 20,000 | อบต.หนองบัวดง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าใช้จ่ายในการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด | 20,000 | อบต.หนองบัวดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖3** | | | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  | โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพบูรณาการแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพบูรณาการแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น | 20,000 | อบต.หนองบัวดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | งานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่างานวันเด็กแห่งชาติ | 80,000 | อบต.หนองบัวดง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการอุดหนุนงานรัฐพิธี | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการอุดหนุนงานรัฐพิธี | 80,000 | อบต.หนองบัวดง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านภัยยาเสพติด หนองบัวดงเกมส์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านภัยยาเสพติด หนองบัวดงเกมส์ | 80,000 | อบต.หนองบัวดง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ  พระเทพฯ | 40,000 | อบต.หนองบัวดง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖3** | | | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  | ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอศิลาลาด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอศิลาลาด | 40,000 | อบต.หนองบัวดง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวตำบลหนองบัวดง ประจำปี 2564 | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวตำบลหนองบัวดง ประจำปี 2564 | 150,000 | อบต.หนองบัวดง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 50,000 | อบต.หนองบัวดง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชนท้องที่ พนักงานส่วนตำบล เด็กเยาวชน และบุคคลทั่วไป ฯลฯ | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชนท้องที่ พนักงานส่วนตำบล เด็กเยาวชน และบุคคลทั่วไป ฯลฯ | 50,000 | อบต.หนองบัวดง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนของ อบต.หนองบัวดง | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนของ อบต.หนองบัวดง | 50,000 | อบต.หนองบัวดง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖3** | | | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  | อุดหนุนโครงการแข่งขันเรือยาว อำเภอศิลาลาด | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการแข่งขันเรือยาว อำเภอศิลาลาด | 40,000 | อบต.หนองบัวดง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | อุดหนุนโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ  อำเภอศิลาลาด | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ  อำเภอศิลาลาด | 30,000 | อบต.หนองบัวดง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แบบ ผด.02**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ด้าน บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖3** | | | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  เงินเดือนนายก/รองนายก | เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนนายก/รองนายก | 514,080 | อบต.หนองบัวดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | 42,120 | อบต.หนองบัวดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | 42,120 | อบต.หนองบัวดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบล | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 86,400 | อบต.หนองบัวดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖3** | | | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,540,800 | อบต.หนองบัวดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  เงินเดือนพนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  (ฝ่ายประจำ)  เงินเดือนพนักงาน | 6,984,935 | อบต.หนองบัวดง | ทุกส่วน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เงินประจำตำแหน่ง | เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง | 336,000 | อบต.หนองบัวดง | ทุกส่วน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 3,424,980 | อบต.หนองบัวดง | ทุกส่วน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง | เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง | 275,800 | อบต.หนองบัวดง | ทุกส่วน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เงินอื่นๆ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอื่นๆ | 84,000 | อบต.หนองบัวดง | ทุกส่วน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่น | 644,000 | อบต.หนองบัวดง | ทุกส่วน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 125,000 | อบต.หนองบัวดง | ทุกส่วน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖3** | | | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  | ค่าเช่าบ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน | 498,000 | อบต.หนองบัวดง | ทุกส่วน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 110,000 | อบต.หนองบัวดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 10,000 | อบต.หนองบัวดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าจัดทำข้อมูลอินเตอร์เน็ต | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำข้อมูลอินเตอร์เน็ต | 20,000 | อบต.หนองบัวดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ | 60,000 | อบต.หนองบัวดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าจ้างเหมาบริการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ | 130,000 | อบต.หนองบัวดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำประกันภัยรถราชการ  เช่น ค่าเบี้ยประกันภัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการทำประกันภัยรถราชการ  เช่น ค่าเบี้ยประกันภัย | 3,000 | อบต.หนองบัวดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าตักสิ่งปฏิกูล | เพื่อจ่ายเป็นค่าตักสิ่งปฏิกูล | 5,000 | อบต.หนองบัวดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ | 100,000 | อบต.หนองบัวดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖3** | | | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  | ค่าวารสารและสิ่งพิมพ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสารและสิ่งพิมพ์ | 8,000 | อบต.หนองบัวดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 45,000 | อบต.หนองบัวดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ พวงมาลา พวงมาลัย  ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ พวงมาลา พวงมาลัย  ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ | 5,000 | อบต.หนองบัวดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 236,000 | อบต.หนองบัวดง | ทุกส่วน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการการเลือกตั้งนายก อบต.  และสมาชิก อบต.หนองบัวดง | เพื่อจ่ายเป็นโครงการการเลือกตั้งนายก อบต.  และสมาชิก  อบต.หนองบัวดง | 550,000 | อบต.หนองบัวดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน  นอกสถานที่ภายในประเทศ | เพื่อจ่ายเป็นโครงการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน  นอกสถานที่ภายในประเทศ | 280,000 | อบต.หนองบัวดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖3** | | | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 440,000 | อบต.หนองบัวดง | ทุกส่วน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | วัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน | 210,000 | อบต.หนองบัวดง | ทุกส่วน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 15,000 | อบต.หนองบัวดง | ทุกส่วน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | วัสดุงานบ้านงานครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้าน  งานครัว | 10,000 | อบต.หนองบัวดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 20,000 | อบต.หนองบัวดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 55,000 | อบต.หนองบัวดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | วัสดุการเกษตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร | 35,000 | อบต.หนองบัวดง | ทุกส่วน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 32,000 | อบต.หนองบัวดง | ทุกส่วน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 82,000 | อบต.หนองบัวดง | ทุกส่วน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | วัสดุอื่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น | 62,000 | อบต.หนองบัวดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖3** | | | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  | ค่าไฟฟ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า | 750,000 | อบต.หนองบัวดง | ทุกส่วน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา  ค่าน้ำบาดาล | 5,000 | อบต.หนองบัวดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าบริการโทรศัพท์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ | 1,000 | อบต.หนองบัวดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าบริการไปรษณีย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ | 1,000 | อบต.หนองบัวดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 30,000 | อบต.หนองบัวดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เก้าอี้ทำงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ทำงาน | 12,500 | อบต.หนองบัวดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน | เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน | 40,200 | อบต.หนองบัวดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ซุ้มเฉลิมพระเกียรติและพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 | เพื่อจ่ายเป็นค่าซุ้มเฉลิมพระเกียรติและพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 | 400,000 | อบต.หนองบัวดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖3** | | | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  | ตู้กระจกบานเลื่อน | เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้กระจกบานเลื่อน | 36,000 | อบต.หนองบัวดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ | 5,000 | อบต.หนองบัวดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โต๊ะประชุมสภา | เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะประชุมสภา | 13,200 | อบต.หนองบัวดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เครื่องคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ | 25,000 | อบต.หนองบัวดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค | เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค | 23,000 | อบต.หนองบัวดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก | เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก | 20,000 | อบต.หนองบัวดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 710,000 | อบต.หนองบัวดง | ทุกส่วน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | 50,000 | อบต.หนองบัวดง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖3** | | | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  | ค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล (e-LAAS) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล (e-LAAS) | 86,000 | อบต.หนองบัวดง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น การจัดเก็บรายได้ การจัดทำแผนที่ภาษี พ.ร.บ. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างการเงินการคลัง การพัสดุและการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล  (e-LAAS) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น การจัดเก็บรายได้ การจัดทำแผนที่ภาษี พ.ร.บ. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างการเงินการคลัง | 30,000 | อบต.หนองบัวดง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖3** | | | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 30,000 | อบต.หนองบัวดง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ตู้บานเลื่อนกระจก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตู้บานเลื่อนกระจก | 36,000 | อบต.หนองบัวดง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก | 22,000 | อบต.หนองบัวดง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ | 40,000 | อบต.หนองบัวดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 150,000 | อบต.หนองบัวดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖3** | | | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  | โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ | 10,000 | อบต.หนองบัวดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนตำบลหนองบัวดงห่างไกลยาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนตำบลหนองบัวดงห่างไกลยาเสพติด | 10,000 | อบต.หนองบัวดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เงินวิทยฐานะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินวิทยฐานะ | 126,000 | อบต.หนองบัวดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทันตกรรมสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทันตกรรมสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5,000 | อบต.หนองบัวดง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้เด็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้เด็ก | 10,000 | อบต.หนองบัวดง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าอบรม หลักสูตรนักวิชาการศึกษาฯ | เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรม หลักสูตรนักวิชาการศึกษาฯ | 50,000 | อบต.หนองบัวดง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖3** | | | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  | ค่าอาหารเสริม (นม) | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) | 680,251 | อบต.หนองบัวดง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | วัสดุก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง | 300,000 | อบต.หนองบัวดง | ทุกส่วน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน | เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน | 48,400 | อบต.หนองบัวดง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เครื่องพิมพ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ | 6,000 | อบต.หนองบัวดง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัวดง | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัวดง | 1,180,000 | อบต.หนองบัวดง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 294,000 | อบต.หนองบัวดง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา | 135,900 | อบต.หนองบัวดง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖3** | | | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 100,000 | อบต.หนองบัวดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 4,000 | อบต.หนองบัวดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย | 40,000 | อบต.หนองบัวดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 180,000 | อบต.หนองบัวดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน | เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน | 80,400 | อบต.หนองบัวดง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ตู้กระจกบานเลื่อน | เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้กระจก  บานเลื่อน | 36,000 | อบต.หนองบัวดง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน  นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง | 20,000 | อบต.หนองบัวดง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖3** | | | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  | เครื่องสูบน้ำบาดาล (ซัมเมอร์ซิเบิล) | เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบน้ำบาดาล (ซัมเมอร์ซิเบิล) | 84,000 | อบต.หนองบัวดง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง | 64,000 | อบต.หนองบัวดง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ประเภทเครื่องเชื่อมธูป IWELD รุ่นMMA 200I | เพื่อจ่ายเป็นค่าประเภทเครื่องเชื่อมธูป IWELD รุ่นMMA 200I | 15,000 | อบต.หนองบัวดง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 145,000 | อบต.หนองบัวดง | ทุกส่วน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 10,000 | อบต.หนองบัวดง | ทุกส่วน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 5,983,200 | อบต.หนองบัวดง | ทุกส่วน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ | 2,380,800 | อบต.หนองบัวดง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 150,000 | อบต.หนองบัวดง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | สำรองจ่าย | เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรองจ่าย | 200,000 | อบต.หนองบัวดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖3** | | | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  | เงินประกันสังคมของพนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประกันสังคมของพนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5,000 | อบต.หนองบัวดง | ทุกส่วน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองบัวดง | เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองบัวดง | 70,000 | อบต.หนองบัวดง | ทุกส่วน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 152,214 | อบต.หนองบัวดง | ทุกส่วน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |